| Nro. | CRITERIO | CUMPLE/NO CUMPLE |  |  | DOCUMENTO VERIFICABLE DE CUMPLIMIENTO | COMENTARIOS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | EMPRESA | EMPRESA | EMPRESA |  |  |
| 1 | PROPUESTA TÉCNICA.- |  |  |  |  |  |
| 1.1 | ¿Los objetivos contemplados en la propuesta son los mismos a los establecidos en los TDR´s? |  |  |  | Objetivos descritos en propuesta |  |
| 1.2 | Presenta Plan de trabajo, cronograma y responsables. |  |  |  | Datos detallados en propuesta |  |
| 1.3 | Plazo de ejecución del servicio 120 días calendario |  |  |  | Dato descrito en propuesta |  |
| 2 | Plazos.- |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Reunión de coordinación de actividades, hasta 3 días hábiles a partir de la Orden de Proceder firmada por la contratista. |  |  |  | Dato detallado en propuesta |  |
| 2.2 | Trabajo de campo: 3 día |  |  |  | Dato detallado en propuesta |  |
| 2.3 | Presentación del primer borrador del documento, hasta 7 días calendario después de ejecutarse el trabajo de campo |  |  |  | Dato detallado en propuesta |  |
| 2.4 | Atención de observaciones de YPFB TRANSPORTE S.A., y adecuación del documento, hasta 3 días calendario después de haberse dado a conocer las observaciones a la consultora (se valorará tiempos menores). |  |  |  | Dato detallado en propuesta |  |
| 2.5 | Atención de observaciones de la autoridad Forestal, y adecuación del documento, hasta 4 días calendario después de haberse dado a conocer las observaciones a la consultora (se valorará tiempos menores) |  |  |  | Dato detallado en propuesta |  |
| 3 | Empresa o profesional forestal .- |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Cuenta con 5 años de experiencia en el Sector Hidrocarburos en Bolivia realizando trabajos de consultoría ambiental. |  |  |  | Respaldos de consultorías ambientales en el Sector Hidrocarburos durante 5 años (Presentar contratos y/o facturas u otros respaldos) |  |
| 3.2 | Cuenta con experiencia en la obtención de por lo menos 5 trámites (Planes de Desmonte, Re-limpia, informes de ejecución (cierre), etc., ante la ABT, preferentemente para proyectos en el sector hidrocarburos. |  |  |  | Respaldos de 5 Trámites ante la ABT y/o certificado de buena ejecución de servicio preferentemente trámites en el Sector Hidrocarburos (Presentar inicio de Trámites ante la ABT y/o Resolución) |  |
| 3.3 | Presenta CV de la empresa o del profesional forestal. |  |  |  | Adjuntar respaldos a la propuesta |  |
| 4 | Personal.- |  |  |  |  |  |
| 4.1 | - Presenta un Ingeniero Forestal con experiencia de por lo menos 5 años en trabajos relacionados a trámites (Planes de Desmonte, Re-limpia, informes de ejecución (cierre), ante la ABT, preferentemente para proyectos en el sector hidrocarburos. |  |  |  | Presentación de CV y respaldos de Experiencia en trabajos relacionados a trámites (Planes de Desmonte, Re-limpia, informes de ejecución (cierre), ante la ABT, preferentemente para proyectos en el sector hidrocarburos. |  |
| 4.2 | El profesional agente auxiliare tiene por lo menos experiencia en elaboración de 5 Planes de Desmonte o informes de Planes de Desmonte (cierre), Re-limpia, elaborados en el sector hidrocarburos. |  |  |  | Presentación de respaldos de inicio de Trámites ante la ABT y/o Resolución |  |
| 4.3 | Presenta carta de compromiso del profesional técnico. |  |  |  | Adjunto en propuesta |  |
| 4.4 | Título profesional en provisión nacional. |  |  |  | Adjunto en propuesta |  |
| 4.5 | Registro de Agente Auxiliar vigente |  |  |  | Adjunto en propuesta |  |
| 4.6 | Presenta CI del Consultor |  |  |  | Adjunto en propuesta |  |
| RESULTADO |  |  |  |  |  |  |